##### 4.7.3. Ochrona przyrody – harmonogram realizacji programu

### Zadania krótkookresowe i długookresowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Kierunki działań /zadania/ | Opis przedsięwzięcia | Cel, Efekt | **Realizatorzy,**  **Strony odnoszące korzyści** | **Okres realizacji** | **Źródła finansowania przedsięwzięcia** | **Uwagi** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Ochrona i wzbogacenie zasobów leśnych | Ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne.  Denaturalizacja lasów polegająca na dostosowaniu składu i struktury drzewostanów do naturalnych wzorców wynikających z uwarunkowań siedliskowych.  Prowadzenie proekologicznej gospodarki leśnej polegającej między innymi na zróżnicowaniu składu gatunkowego, wieku i struktury drzewostanów. | Zachowanie lasów stanowiących niezbędny czynnik równowagi środowiska przyrodniczego.  Zwiększenie zróżnicowania gatunkowego lasów, podniesienie wartości przyrodniczej i walorów krajobrazowych lasów. | Wojewoda  Dyrektor RDLP  Nadleśnictwa  Właściciele lasów | 2004 - 2020 | Fundusze LP  WFOŚ | Brak danych za okres 2011-2014r. |
| 2. | Wprowadzanie zadrzewień | Restytucja i zwiększenie ilości zadrzewień śródpolnych zwłaszcza na terenach wielkopowierzchniowych agrocenoz. Wprowadzanie zadrzewień nadwodnych chroniących cieki przed eutrofizacją. Przebudowa zadrzewień przydrożnych. | Ograniczenie przesuszenia pól w wyniku ewapotranspiracji, wzbogacenie krajobrazu rolniczego | Właściciele gruntów,  Miasto | 2004 - 2020 | Budżet miasta  Budżet państwa | Brak danych za okres 2011-2014r.Indywidualne osoby nie maja obowiązku przekazywać informacji do urzędu |
| 3. | Zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, | Zalesianie najsłabszych gruntów (gleb VI i VIz klasy bonitacyjnej oraz nieużytków). Zakładany docelowy wskaźnik lesistości w mieście- 10%. | Zagospodarowanie gruntów rolniczo nieefektywnych, poprawa warunków wodnych, ochrona powierzchni ziemi przed erozją. | Właściciele zalesianych gruntów  Nadleśnictwa  Miasto  AR i MR  WFOŚ | 2004 - 2020 | Środki własne właścicieli zalesianych gruntów  WFOŚ  Fundusz leśny  AR i MR  Fundusze UE | Brak danych za okres 2011-2014r. |

# Zadania dla innych organów i jednostek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Kierunki działań /zadania/ | Opis przedsięwzięcia | Cel, Efekt | **Realizatorzy,**  **Strony odnoszące korzyści** | **Okres realizacji** | **Źródła finansowania przedsięwzięcia** | **Uwagi** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony przyrody dla konkretnych obszarów przyrodniczych. |  |  | Właściciele lasów prywatnych, Nadleśnictwa Złoczew, Poddębice i Kolumna | 2004 - 2020 | Budżet Państwa | Brak danych za okres 2011-2014r. |
| 4. | Wzmożenie kontroli inspekcji ochrony środowiska w zakresie przestrzegania praw ekologicznych na terenach cennych przyrodniczo. |  | Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, likwidacja występujących nieprawidłowości w wykorzystywaniu zasobu przyrody. | WIOŚ | 2004-2010 |  | Brak danych o kontrolach WIOŚ. Tereny kontrolowane są na bieżąco w ramach utrzymania zieleni na terenie miasta. |