4.5.3. Ochrona przed hałasem - harmonogram realizacji programu

Zadania krótkookresowe i długookresowe

| L.P. | Kierunki działań zadania | Realizatorzy, Strony odnoszące korzyści | Okres Realizacji | Źródła finansowania przedsięwzięcia | Uwagi / Szacunkowe Koszty realizacji | Opis wykonania zadania w latach 2011-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | z podziałem na lata 2011-2012 i 2013-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych poprzez poszerzenie jezdni do normatywnych szerokości oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni (zastosowanie „cichych asfaltów”) | Zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządy gminne | do 2020r. | Środki własne | Razem - 331.591,29 zł Razem – 311.871,78 zł Razem – 1.074.215,32 zł Razem – 2.937.282,29 zł | Rok 2011 - nakładki bitumiczne w ul. Piastowskiej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej – obok „Biedronki”, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej wraz z parkingami – obok „Tytanika”, na drodze wzdłuż D.H. „Bartek”) oraz na parkingu przed blokiem Polna 11, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni odcinka ul. Krasawnej, -wymiana nawierzchni chodników przy ul. Powstańców Warszawy 2, 4, w szczycie bloku Polna 5 oraz Armii Krajowej 28, Rok 2012- nakładki bitumiczne w ul. Piastowskiej wzdłuż bloku nr 10 oraz na odcinku ul. Józefiaka, - wymianę nawierzchni chodników przy ul. Wyzwolenia 2, ul. Polnej 3 i 5, - odwodnienie ul. Batorego Rok 2013- ciągi komunikacyjne przed dworcem kolejowym w Sieradzu - remont nawierzchni chodników na Skwerze Miast Partnerskich, przy bloku nr 5 przy ul. Polnej, przy Alei Pokoju (ciąg pieszy od podcieni w kierunku Rok 2011 – wykonano zadanie pn. ” Remont ulic powiatowych w mieście Sieradz poprzez ułożenie cienkich dywaników asfaltowych bloku nr 13), przy przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską obok sklepu „Polo”, nawierzchni odcinka ul. Powstańców Warszawy z „trylinki” przy skrzyżowaniu z ul. Targową, odwodnienie ul. Wiśniowieckiego, wymieniono część zniszczonych płyt chodnikowych w Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Piłsudskiego w kierunku sądu, oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku Przedszkola Nr 1, nakładki bitumiczne na drodze od ul. Polnej do stawu przy ul. Ogrodowej, na drodze wewnętrznej za cmentarzem wojskowym, na odcinku ul. Jagiellońskiej, w Alei Zwycięstwa obok Urzędu Miasta, na odcinku ul. Kolejowej (pętla autobusowa), - utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 od strony bloku nr 47 przy ul. Łokietka, - remont nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku 573,6 m- Rok 2014- przebudowa ul. Józefiaka - remont dróg gminnych w Sieradzu poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w ul. 11 Listopada, ul. Bohaterów Września wraz z parkingami, ul. 3 Maja, Sportowej, Braterstwa Broni, Żeromskiego, Portowej, Pogorzelskiego, 23 Stycznia, - remont nawierzchni ul. Jasnej, - remonty chodników, remont przepustu w ul. Podgórze |
| 3 | Budowa - Drogi ekspresowej S-8 relacji Wrocław – Sieradz - Łódź, - Południowo - zachodniej obwodnicy miasta, - Uzupełnienie sieci miejskiej o trasy obwodnicowe (z bezkolizyjnym przekroczeniem linii kolejowej). | Zarządcy dróg | Do 2020r. | Środki własne, środki pomocowe | Koszt realizacji całego odc. 3 – 128 084 449 zł Koszt ekranów akustycznych – (zaprojektowano urządzenia na długości występowania zabudowy w miejscowości Jeziory o łącznej długości 603 m) – 1 688 100,03 zł brutto Koszt wiaduktów – 11 721 694,00 zł brutto Koszt przejścia dla zwierząt średnich PZ-S-3.4, Łącznik S-8 w km 3+435,00 – 695 523,28 zł brutto | „Budowa łącznika od węzła Sieradz Południe do drogi krajowej nr DK 12 w ramach budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) – odcinek 3 – od km 0+000 do km 6+022,88” – odcinek został oddany do ruchu w dniu 29.10.2014 r. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę łącznika S-8 od węzła Sieradz Południe do drogi krajowej DK12 w ramach budowy drogi ekspresowej S-8, ·- przebudowę dróg kolidujących (3 dróg gminnych, 2 dróg powiatowych i 2 dróg krajowych nr 12 i 14), ·- budowę 3 skrzyżowań o ruchu okrężnym, ·- budowę dróg serwisowych wraz z zjazdami - budowę przepustów drogowych pod trasą główną oraz drogami serwisowymi - budowę kompleksowego odwodnienia układu drogowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi m.in. rowy trawiaste, osadniki, separatory, - budowę obiektów inżynierskich: Wiadukt nad drogą gminną DG114615E Wiadukt nad ulicą ks. A. Brzezińskiego Wiadukt nad drogą gminną na dz. 118/1 przepusty drogowe, - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę sieci elektroenergetycznej NN, SN i WN, - budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, - przebudowę sieci telekomunikacyjnej, - budowę kanalizacji łączności drogowej, rurociągów telekomunikacyjnych na potrzeby tematyki oraz urządzeń tematyki, - przebudowę urządzeń melioracyjnych, - budowę elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego. |
| 4. | Realizacja ścieżek rowerowych | Zarządcy dróg i samorządy gminne | Do 2020 r. | Środki własne, środki pomocowe | Koszt wraz z przebudową ul. Grodzkiej 456 942,48zł 1 645 301,86zł | 2014r. – ścieżka rowerowa ul. Grodzka 2014r. – ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż starorzecza rzeki Żegliny i zbiornika „ Grodzka” |
| 5. | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | Organizacje ekologiczne, Niezależni Eksperci | Do 2020 r. | Środki własne, dotacje |  |  |
| 6 | Opracowanie wspólnego programu ochrony przed hałasem z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska | WIOŚ Delegatura w Sieradzu | Do 2020 r. | Środki własne dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne |  |  |